2019年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市垃圾处置监督管理处

- 单位基本情况

株洲市垃圾处置监督管理处成立于2012年5月，正科级事业单位，隶属株洲市城市管理和综合执法局，定编12人，1正2副。主要负责我市城区垃圾处置终端设施的规划建设、营运监管以及城区垃圾无害化处理的指导、监督等工作。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、预算安排与执行情况:2019年初预算安排资金259.23万元，其中：基本支出234.23万元，（人员经费132.87万元、日常公用经费101.36万元）；项目经费25万元。本年追加农村生活垃圾治理工作经费11.25万、建筑垃圾立法专项经费9.5万、餐厨废弃物收运补贴费40万、工资及资金7.92万元。年末预算执行金额327.90万元，其中：基本支出253.4万元（人员经费157.02万元、日常公用经费96.38万元）；项目支出74.5万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况：2019年年未资产总额213.03万元,其中:固定资产原值92.8万元，折旧金额30.43万元，净值62.37万元占资产总额29.28%。单位工作运行严格按单位内控制度实施管理。

3、“三公经费”的执行和控制情况：“三公”经费开支0.95万元，其中：“公务用车购置及运行维护费”0万元，公务接待费0.95万元，比上年“三公”经费支出5.46万元减少4.51万元。

4、预决算信息公开情况：我单位没有政府内网，预决算信息均交由上级局机关财务集中上报公开。

（二）资金使用及绩效情况

2019年，我处在市委市政府的坚强领导下，在市城管局党组及各兄弟单位的关心指导下，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照局党组“株洲城管，我最认真”的总要求，坚持以人为本，狠抓队伍建设，致力项目推进，各项工作取得明显成效。截至2019年年末，支出决算总金额327.90万元，其中：人员经费157.02万元、日常公用经费96.38万元、项目支出74.5万元。

1.餐厨废弃物收运补贴费资金使用及绩效情况：2019年财政拨款收入 40 万元，年末决算支出金额40万元,其中：办公费2.5万元；委托业务费1.39万元；维护费4.23万元；邮电费13.67万元；印刷费8.66万元；其他商品与服务支出9.55万元。 共计收集、处理餐厨废弃物37848吨，餐厨废弃物无害化处理和资源化利用率达到100%。2019年餐厨废弃物收运补贴费全部使用完毕，餐厨废弃物收运处理工作得已有效稳定进行。

2.焚烧发电远程监控平台运行费及农村生活垃圾治理工作经费资金使用及绩效情况：2019年财政拨款收入36.25万元(年初预算25万元，追加11.25万元），年末决算支出金额36.25万元，其中：专用设备购置费24万元；差旅费1.34万元；劳务及委托业务费7.42万元；其他商品服务支出3.49万元。2019年，通过我处的远程监控平台实时对发电厂地磅、废气废水等排放污染物进行在线监管，焚烧发电厂运行工作得已安全有序运行，2019年焚烧发电远程监控平台运行费全部使用完毕，目前该系统运行稳定，各项排放指标合格。

农村垃圾治理方面。2019年，所有行政村的生活垃圾已得到治理，常态化保洁、层级考核和收运体系基本建立，源头减量和农户付费制度有序展开。中转站建设进度持续推进，建成9座乡镇中转站，改造一座，完成省住建厅下发的新建中转站和提升村任务。逐步取缔了垃圾露天焚烧和非卫生填埋的问题，非正规垃圾堆放点已按照年度任务完成整改和销号。开展陈年垃圾清理60225吨，垃圾池拆除10326处，环境卫生得到较大改观，基础设施进一步提升。

3.其他职能工作完成情况。项目建设。株洲市城市生活垃圾焚烧发电厂二期。已完成焚烧炉、烟气处理等设备的安装，正在进行调试生产，渗滤液处理站已完成主体建设，二期累计完成投资1.6亿元。株洲市餐厨废弃物处理项目。已完成了土建施工及预处理设备、除臭设备、污水处理设备等安装，目前正在进行联机运行，准备竣工验收。截至目前，累计完成投资约1.09亿元。株洲市新建固体废物填埋场项目.已取得规划选址意见书、用地预审意见、水土保持批复、可研批复、设计招标核准批复、使用林地同意书和《农用地转用、土地征收审批单》；环评手续正在办理，并已完成批前公示，正在进行批复公示，累计完成投资5886万元。醴陵市城乡生活垃圾资源化处理PPP项目。项目核准审核已通过，节能评估报告根据专家提出的意见已完成修改，社会风险稳定评估报告、水资源论证评估报告、水土保持评估报告定标等完成，正在开展环境影响评估报告。株洲市南部生活垃圾焚烧发电项目。环评公司已确定；选址和项目可研已形成初稿；实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告已编制完成并获得茶陵县政府同意；茶陵、炎陵、安仁三县签订了三县框架协议；已完成稳评，其他专项评估正积极推进；项目已完成资格预审，四家潜在社会资本入围。建筑垃圾资源化处理管理。组织对全市建筑垃圾处理现状进行详细摸底调研，编制了《株洲市建筑垃圾资源化处理调研报告》;拟定了《株洲市关于加强城市建筑垃圾管理促进建筑垃圾资源化利用的实施方案》、《关于我市实施建筑垃圾资源化处理特许经营有关事项的建议》、《关于解决我市装修垃圾短期内收运处置问题的建议》等方案文件，并已征求各区城管局意见;完成《株洲市城市建筑垃圾管理办法》立法起草工作，协调司法局召开了三次立法审查会议，基本完成立法审查修稿工作。《2019-2021年株洲市城市垃圾治理建设项目库》。按照规划先行，统筹城乡的原则，全面系统编制了《2019-2021年株洲市城市垃圾治理建设项目库》，涉及25类项目，总投资35亿多元，目前正予全力推进。生产营运。今年共计清运生活垃圾47.3万吨，清运率为100%；城市生活垃圾全部进入生活垃圾焚烧发电厂和南郊垃圾场进行无害化处理，其中焚烧生活垃圾42.9万吨，卫生填埋生活垃圾4.4万吨，生活垃圾无害化处理率为100%。垃圾焚烧全年发电18000万度，折合标煤5.5万余吨。城市生活垃圾分类工作。加强垃圾分类工作的调研和学习，多次组织相关职能部门赴厦门、深圳、长沙、杭州、宁波、苏州和上海学习调研，10月16日，组织近200人的队伍参加在长沙举办的“垃圾分类，让生活更时尚”主题峰会；与省住建厅对接，明确垃圾分类职能分工和分类标准，起草了《生活垃圾分类实施方案》；在香樟园、昊华小区、康桥美郡、泰山公馆、轴承厂生活区开展智能分类试点，累计投入资金60余万元，与航天凯天合作在14个社区33个小区完成投放前端回收体系、后端分拣中心等设施布点；指导、配合攸县、炎陵县在机关企事业单位、学校启动垃圾分类试点工作。同时，积极开展“大手拉小手”、“垃圾不落地”、分类垃圾桶送乡进社区、发放垃圾分类宣传手册等垃圾分类宣传工作。美丽乡村建设。2019年3月我处派出综合业务科科长施常青同志到醴陵市枫林镇隆兴坳村，以脱岗形式驻村帮扶。目前，隆兴坳村的人居环境整治实现了良好局面，在全市农村人居环境整治“百村示范”34个村评估中，隆兴坳村名列前茅，二季度更是取得了第一名的骄人成绩。河长制工作。配合相关部门推进生活垃圾全密闭收集运输，购置环卫作业车辆122台，整改不合规车辆181台，新建垃圾中转站3个，购置欧盟桶和果皮箱11470个、移动收集箱130个、钩臂箱55个。与有关部门开展河提整治清理行动45次，清理河道内菜地36处（约170余亩）、拆除乱搭乱建的棚屋28个，查处偷倒建筑垃圾行为6起，清除建筑垃圾和渣余土约350余吨，清理乱拉乱挂130处，拆除违规广告牌152处。参与灾后清理工作，累计出动垃圾拖运车辆500余台次，环卫清洗车200余台次，累计清淤约50000平方米，清理各类垃圾约3000余吨。建议、提案办理。今年共办理人大、政协建议及提案8件，办结率100%，满意率100%。其中“加强我市餐厨垃圾处理的建议”等三件建议、提案办理件被市城管局推荐参加全市优秀办理件的评比。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

年初资金预算不足，年末调整较多，影响项目资金使用，下一步改进措施就是调整预算额度。

四、其他需要说明的情况